3万吨/年生物法丙烯酰胺与2万吨/年聚丙烯酰胺乳液项目-跟踪审计服务

招

标

文

件

项目名称：3万吨/年生物法丙烯酰胺与2万吨/年聚丙烯酰胺乳液项目-跟踪审计服务

招标人：安徽天润化学工业股份有限公司

日期：2024  年  3 月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	19

第四章 合同文本及主要条款..............................................................................23

第五章 投标文件格式………..............................................................................29

## 第一章 招标公告

1.项目名称及内容

一、项目基本情况

项目需求方：安徽天润化学工业股份有限公司

项目名称： 3万吨/年生物法丙烯酰胺与2万吨/年聚丙烯酰胺乳液项目-跟踪审计服务

项目实施地点：安徽省蚌埠市淮上区沫河口化工园区银湖路271号

项目实施时间：2024年3月

招标方式：公开招标

工程投资估算：8000万元

最高限价:0.60%

项目内容：

1、本项目为安徽天润化工3万吨/年生物法丙烯酰胺与2万吨/年聚丙烯酰胺乳液项目-跟踪审计服务，包括工程建设全过程费用控制与跟踪审计，对于涉及到主材调差、期间进度、工程量、价格等严格把控。现场签证、工程变更主动召集各方参与记录、评估等。

2、按国家规范标准流程完成跟踪审计服务工作，并能积极配合业主有效完成业主的工作需求。

二、相关要求

1.供应商应是在中华人民共和国注册的独立法人，营业执照年检有效；①具有投标人须具备独立法人资格，具备有效营业执照，具有与招标项目相适应的履约能力。②报价方式：费率报价，且报价高于行业标准收费标准的视为废标。

2.有同类、类似项目业绩单位优先考虑。

3.付款方式：每月按审核确认工程量价款*中标费率*70%支付跟踪审计费用，尾款待工程竣工结算审计结束后一次性付清

4.投标文件要求：投标文件应加盖公司公章密封后可通过邮寄、送达等方式送至安徽省蚌埠市淮上区沫河口化工园区银湖路271号

5.服务期限：自合同签订之日起至工程竣工审计结束。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标截止当天前三年内的信用记录为准。

7.本项目不接受联合体投标。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

有意者，请于2024年3月23日前在安徽天润化学工业股份有限公司官网自行下载系获取招标文件并进行投标响应

联系人：张志军

联系电话：15055617211

三、后续工作安排

1.投标单位自行根据招标文件进行响应。

2.报价截至日期（2024年3月23日下午17时）后，天润公司通过综合考评，确定服务单位，如因其他原因致我单位未收到投标文件的，不予受理。

特此公告。

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 招标人 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
| 1.2.7 | 项目名称 | 3万吨/年生物法丙烯酰胺与2万吨/年聚丙烯酰胺乳液项目-跟踪审计服务 |
|  | 项目性质 | 服务类 |
|  | 标段划分 | 不分标段 |
|  | 招标范围及内容 | 工程全过程全范围实施造价跟踪审计 |
|  | 服务周期 | 从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工决（结）算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止。 |
|  | 服务内容 | 工程建设全过程费用控制与跟踪审计，有变更及时计入当期审计报告中。对于涉及到主材调差的、期间进度、工程量、价格等严格把控。现场签证、工程变更主动召集各方参与记录、评估等，具体内容详见附件一：招标范围及要求。 |
| 1.4.1 | 对投标人的要求 | 1.企业要求 资质：投标人须具备独立法人资格，具备有效营业执照，具有与招标项目相适应的履约能力 2.项目负责人要求 （1）资格：一级注册造价工程师资格(土建专业) （2）拟任项目负责人必需为投标单位正式员工。项目负责人对整个项目全程负责，无正当理由不得中途更换。 |
| 1.4.3 | 投标人信用 | 1.投标人提交投标文件前不得存在以下情形： ①被列入法院失信被执行人名单 ②存在重大税收违法行为 上述情形，以“信用中国”网站查询为准。 ③被列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统网站查询为准。 ④被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标的，以中国政府采购网站查询为准。 2.被省级及以上行业监督部门给予行政处理限制投标，被行业监督部门给予行政处罚限制投标（以行政处罚决定书为准）；在限制期内不得参与该行业项目的投标。被依法设立的各级公共资源交易综合管理部门在任何区域限制投标的，在限制期内都不得参与本项目投标。 |
| 1.5.1 | 勘察现场 | 招标人不组织勘察 |
| 1.8 | 联合体投标 | 本项目不接受。 |
| 3.2.4 | 最高投标费率 | 0.60% ；投标人的投标报价应低于最高投标限价，否则其投标文件将被否决。 |
| 3.2.6 | 报价的其他要求 | 1.最终结算价（保留至小数点后两位）=工程结算审定价格（仅指施工部分费用不含设计等其他服务费用）×中标费率 2.投标人投标费率需保留小数点后2位，即*.**%。否则按废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标文件的制作 | 投标文件正本 1 份封装,密封提交； （不得使用活页夹装订）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间为：2024年3月23日17时00分时 |
| 4.2.2 | 递交密封投标文件的地点 | 投标文件应加盖公司公章密封后可通过邮寄、送达等方式送至安徽省蚌埠市淮上区沫河口化工园区银湖路271号 |
| 5.3 | 评标办法 | 评标办法：综合评估法，详见招标文件第三章。 |
| 9.5 | 付款方式 | 工程开工后，每月按监理、跟踪审计单位及业主审核确认实际完成的累计施工工程量产值×跟踪审计中标费率×70%支付跟踪审计费用。全部工程竣工完成决（结）算审计并出具完整审计报告（通过审计部门备案），移交全部审计资料至招标人后，按最终结算审计总额×中标费率支付全部尾款。 若由于招标人原因造成工程延期或施工范围缩小，中标人不得以此索赔。本项目无审减绩效。本项目计算基数指施工部分费用，不含设计费。 |

投标人须知正文

1．总    则

1.1适用范围

本招标文件依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定编制，仅适用于本次招标所述的服务项目采购。

1.2有关定义

1.2.1招投标监督管理部门：系指蚌埠市行业行政主管部门等。

1.2.2招标人：系指提出本次招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.2.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4投标人：系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

1.2.5服务：与工程有关的服务及相关附加服务。

1.2.6近X年内：系指从投标截止之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）的1月1日起算。如2022年9月20日投标截止，近5年从2017年1月1日起算。

1.2.7招标项目：见投标人须知前附表。

1.3.投标费用

无论投标结果如何，投标人应自行承担其准备和参加投标活动所发生的一切费用。

1.4合格的投标人

1.4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格（依据相关部门的处理决定及其处理效力和范围）；

（10）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3投标人信用要求见投标人须知前附表。

1.5勘察现场

1.5.1投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

1.5.2勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

1.5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.6知识产权

投标人须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

1.7纪律与保密

1.7.1投标人的投标行为应遵守中华人民共和国的有关法律、法规和规章。

1.7.2投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.7.3在确定中标人之前，投标人不得与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

1.7.4投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、招标人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标被否决。

1.7.5由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。

1.8联合体投标

本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.9投标专用章的效力

招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

1.10合同标的转让

1.10.1合同未约定或者未经招标人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

1.10.2合同约定或者经招标人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，招标人根据招标项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

1.10.3中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11招标信息的发布

与本次招投标活动相关的信息发布媒介详见招标公告。

2.招标文件

2.1招标文件构成

2.1.1招标文件包括以下部分：

（1）第一章：招标公告；

（2）第二章：投标人须知前附表；

（3）第三章：评标办法；

（4）第四章：合同文本及主要条款；

（5）第五章：投标文件格式；

（6）招标人发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

2.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.1.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.1.4投标人获取招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的所有内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2招标文件的澄清与修改

2.2.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应按照本章第2.1.4项规定的时间和方式向招标人提出疑问。

2.2.2招标人对招标文件进行的澄清或修改，将及时发布，该澄清或修改的内容构成招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人应主动查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

2.3招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件的编制

3.1投标文件编制要求

3.1.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式，详见招标文件第五章“投标文件格式”。

3.1.3除专用术语外，投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国人民银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

3.1.6投标文件应编制连续页码。

3.1.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

3.1.8招标人不予退还投标人的投标文件。

3.1.9除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.2报价

3.2.1投标人应以“标段”为报价的基本单位。若整个招标项目分为若干标段，则投标人可选择其中的部分或所有标段报价。标段内所有内容均应报价（免费赠送的除外），否则其投标文件将被否决。

3.2.2投标人的报价应含所投项目服务内容（详见招标范围及要求）、保险、税费、交付后约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

3.2.3除非招标文件另有规定，每一标段只允许有一个报价，任何有选择的报价或替代方案将导致其投标被否决。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.6报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标文件制作

投标文件的制作：见投标人须知前附表。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。因投标人的原因不能退付的，上缴国库。

3.4.4 投标过程中出现违法违规行为，按照招标文件约定，其投标保证金不予退还的情形包括：

（1）发放中标通知书前，无正当理由书面提出放弃中标资格；

（2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合

同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的；

（3）投标过程中出现弄虚作假，围标、串标等违法行为被监管部门查处行政处罚的；

（4）存在其他法律、法规、规范性文件规定的不予退还投标保证金的情形；

（5）出现上述情形同时对其不良行为予以记录。

3.5投标有效期

为保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1标文件密封袋上均应写明：

招标人名称：

项目名称：

投标人名称：

年     月     日     时    分开标，此时间以前不得开封。

4.1.2如果未按上述规定封装或加写标记，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止日期前，并以书面形式通知招标代理机构。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

4.3.2 投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

5.开标与评标

5.1开标

5.1.1招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。

5.1.2投标人代表参加开标会的要求见投标人须知前附表。

5.2开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。电子招投标的异议与答复应通过交易系统进行。

5.3评标

5.3.1评标委员会将按照第三章规定的评标标准和方法对投标文件进行评审。第三章没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

5.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

6.定标与签订合同

6.1定标

6.1.1原则上把合同授予实质上响应招标文件要求且排名最前的中标候选人。

6.1.2 最低报价并不是被授予合同的保证。

6.1.3凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交招投标监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向招标人、评审专家、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；

（5）其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

6.1.4招标人将在网站发布评审结果公告，公示期不少于三日。

6.1.5投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

6.2中标通知书

6.2.1招标人以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

6.2.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

6.3履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向招标人提交履约保证金。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3合同双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题招标代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

6.4.4招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的服务细则等作适当调整的权利。

7.异议、投诉、举报

7.1异议

投标人如果认为自己的权益受到损害，请按蚌埠市公共资源交易中心网站发布的《异议质疑受理操作指南》、《关于进一步规范异议质疑答复工作有关事项的通知》要求，提交异议。

7.2投诉

7.2.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

7.2.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照规定先向招标人提出异议。

7.2.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，招投标监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（3）其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

7.3举报

本项目以举报形式反映违法违规行为的，按照《蚌埠市公共资源交易活动质疑异议和投诉举报暂行规定》执行，且必须在中标候选人公示结束前一次性提出，公示结束后不予受理。

8纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标、出借借用资质或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.1 下列情形属于以他人名义投标

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）下列行为视为以他人名义投标：

1）投标人挂靠其他单位；

2）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖电子印章/电子签名章；

3）法律法规规定的其它情形。

8.2.2 下列情形视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟派主要人员不是本单位人员；

（3）通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接工程；

（4）投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出，但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；

（5）中标后，实际由他人履行职责且他人非本单位人员的(项目负责人换为非本单位人员，或其他主要人员有2个及以上换为非本单位人员)；

（6）法律法规规定的其它情形。

上述条件中，投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘用合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或能提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的有效证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。

8.2.3下列情形视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致（投标人针对投标项目特点自行编制部分出现内容、格式、标准、编号等异常一致或3（含）处以上错误雷同的）或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）投标人串通投标报价：

1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

（8）不同投标人投标文件的审核人为同一人或同一单位人员的；

（9）不同投标人投标文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；

（10）不同投标人的施工组织设计方案中专门针对本工程的内容雷同的；

（11）不同投标人的投标文件出现评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）采用电子招标投标时，被认定为串通投标的其他情形。如：不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的、不同投标人投标文件创建码一致的、不同投标人通过同一单位的IP地址或同一IP地址下载招标文件或上传投标文件的。

（13）法律法规规章规定的其他围标串标行为。

8.2.4下列情形属于投标人弄虚作假投标：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况。

8.2.5下列情形视为投标人弄虚作假投标：

（1）投标文件中的投标人单位基本情况（指：单位名称、资质、注册资金、法定代表人）存在虚假情形；

（2）投标文件中的主要人员的基本情况(指：姓名、性别、身份证件、职称、学历、执业资格、执业单位、个人业绩、社保)存在虚假情形；

（3）投标文件中的法定代表人及委托代理人签名存在虚假情形；

（4）使用虚假公章、印章的行为；

（5）隐瞒招标文件要求提供的信息，或者提供虚假、引人误解的其他信息的行为；

（6）法律法规规定的其他弄虚作假行为；

（7）其他影响公正评标的弄虚作假行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.需要补充的其他内容

9.1未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律法规的规定执行。

9.2解释权

本招标文件由招标人解释。

附件一：招标范围及要求

招标内容、要求

一、项目概况

3万吨/年生物法丙烯酰胺与2万吨/年聚丙烯酰胺乳液项目-跟踪审计服务，具体详见施工图纸。

二、招标范围。

工程建设全过程费用控制与跟踪审计，有变更及时计入当期审计报告中。对于涉及到主材调差的、期间进度、工程量、价格等严格把控。现场签证、工程变更主动召集各方参与记录、评估等。

三、其他要求

①全程跟踪审计，工程决（结）算审计

1、主要内容包括：

（1）负责复核项目所有阶段预算、工程量清单及施工图预算，提出意见；

（2）对涉及该项目的前期及过程中涉及的迁改（不限于供电、供水、弱电、路灯、苗木移植等所有该项目的工程）费用的审核；

（3）提供工程预算定额有关的咨询服务；

（4）检查合同履行情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性；

（5）检查内控制度建立、执行情况。检查招标人是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度；设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度；费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用；

（6）检查工程设计变更、隐蔽工程、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。参与工程造价控制的有关会议，参加监理例会，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录。及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像、现场勘验和确认留取证据，确保计量准确和审核完整真实；

（7）掌握施工进度，参加形象进度验收，对形象进度拨款进行控制，杜绝出现超付工程款现象；

（8）每月对形象进度进行一次按施工图实际算量及组价的工作，并提供成果出具工程造价咨询报告，负责向业主单位、施工单位、监理单位宣传跟踪审计的程序、内容及要求，最大限度地达到控制工程投资的目的；

（9）对项目定价、材料定价、设备定价进行市场考察和审计确认，参与设备和材料的入库验收，加强设备、材料价格控制，尤其要对承包人（包括分包人）自行采购的设备、材料的价格进行检查；

（10）会同业主工地代表、监理人员和施工单位相关人员对施工中采用的新设备、新材料、新工艺、新技术进行确认，并监督其利用情况；

（11）编制竣工结算，审计施工单位的竣工结算，接受评审或复审，评审过关出具工程造价咨询报告；

（12）检查国家、省、市优惠政策的落实情况。检查各级政府给予该项目的优惠政策。相关部门是否贯彻执行。

2、具体工作包括：

(1)参加施工图纸会审

了解施工图纸变更情况，并对图纸会审内容进行造价评估，对于其中不合理的内容提出参考意见。

(2)对施工组织设计进行评估

对其中的主要施工方案进行经济分析，查看有无因施工组织问题而增加工程造价的内容，并对一些施工进度、工艺、方案提出合理化建议，进一步优化施工组织设计。

(3)工程进度款支付控制

根据工程进度进行工程计量，参与工程进度款支付控制，协助业主审核工程进度款并进行签证，及时向业主报告项目的资金使用情况。

(4)工程设计变更的审计与控制

对拟进行的工程设计变更进行计量与评估，分析拟进行的设计变更对造价的影响，从多方案变更中优选出实际可行、最经济合理的变更方案，并测算出设计变更可能造成的费用上的增减。尽量减少设计变更的发生，确需在施工中发生变更的，也要在施工之前变更，以避免索赔事件的发生，并对设计变更进行现场监督和重大事项记录，并简要载明变更产生的原因、背景、变更产生的时间，参与人、工程部位、提出单位等。为竣工结算提供详实可靠的资料。

(5)对工程签证单进行计量与评估

为保证隐蔽工程的及时签证、及时计量、及时评估、及时提请业主注意，在工程的施工过程中，全面掌握工程实况，检查隐蔽图像、隐蔽验收记录。检查隐蔽工程签证是否由设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到现场验收签字，直到手续完整、工程量与竣工图一致方可列入结算。做到签证在施工的同时就计算相应工作量，以有效避免事后纠纷。

(6)为重大材料采购提供询价服务

1、提供对材料、设备市场价的征询和审核服务，按照业主的要求及时准确的提供参考意见。对项目中特殊设备市场价进行征询。

2、对于材料价格的确认要注明采购价还是预算价，以避免采购保管费重复计取。

(7)工程决（结）算审计

工程竣工后按照业主的委托,组织审核小组对施工方提出的竣工结算进行审核，并出具审核报告（审核报告通过审计部门备案）。

②、服务要求

中标单位在中标后不得随意变更中标造价工程师。如果出现特殊情况，确需更换的，应经业主同意，并且更换人员的资格、能力不得低于原中标人员。跟踪审计过程中要紧密服务工程进度需要，合同审核、设计工程变更、现场签证、索赔事项，3 个工作日完成；招标清单及施工图预算复核、进度款审核、造价咨询、市场询价事宜，5 个工作日完成；竣工结算，施工单位提供完整的结算资料后，60 个工作日内出具报告。

付款前，中标供应商须提供等额的合规有效发票。

3、人员配备要求

| 序号 | 人员配额 | 专业 | 执业资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1人 | 土建 | 一级注册造价工程师（项目负责人） |
| 2 | 1人 | 安装专业 | 一级注册造价工程师 |
| 3 | 2人 | 土建或安装专业 | 二级及以上注册造价工程师 |
| 合计 | 4人 |  |  |

注：1、项目团队成员必需为投标单位正式员工。项目负责人对整个项目全程负责，无正当理由不得中途更换，二级注册造价师可由一级注册造价师代替，专业、数量配备不完整的按废标处理。

第三章 评标办法

| 项目评审表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 一、评审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 投标文件中提供影印件,应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 投标授权书 | 原件，符合招标文件要求。 |  | 第二部分第七章投标文件格式八。 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明原件即可。 |
| 3 | 投标文件规范性 | 符合招标文件要求 |  | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 第二部分第七章投标文件格式二 |
| 5 | 投标文件响应情况 | 付款响应、交货期响应、质保期响应等。 |  |  |
| 6 | 其他要求（如有） | 符合招标文件要求 |  |  |
| 评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标 |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，招标文件要求供应商投标时携带的原件或供应商自行携带的原件，即使供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供相应影印件的，视同供应商未提供。 |  |  |  |  |

（二）对投标文件进行综合评审。评标委员会只对通过初审，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行评审。

技术资信评审打分表

| 序号 | 评审细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自2019年1月1日至今有过类似跟踪审计项目业绩（提供合同，以合同签订日期为准），每提供一份得8分，最高得40分。 | 40 |  |
| 2 | 针对本项目提供的人员满足基本要求得6分，每增加一名一级造价师人加3分，每增加一名二级造价师人加1分，最多加9分。本项满分15分 | 15 | 须在投标文件中提供拟派人员名单及身份证号（所有拟派人员必须为本单位正式工作人员，提供承诺） |
| 3 | 针对本项目的方案评审，横向对比，优秀的得10—15分，良好的得6—9，一般的得1—5分，没有的不得分。 | 15 |  |
| 4 | 外地企业在蚌埠设立分公司或者承诺中标后在蚌埠设立分公司的加10分（承诺格式自拟） 蚌埠当地企业提供营业执照即可得10分 | 10 |  |

第九条评委对符合要求的供应商的技术标按上表进行评审打分。技术资信部分的汇总方法为：评委根据评标办法评出技术资信得分后的算术平均分作为该供应商的技术资信部分最后得分（小数点后保留2位小数，四舍五入）。

第十条对商务标进行评审。开标一览表格式和投标分项报价表符合招标文件规定的要求；付款方式等响应招标文件要求。商务标初审合格后进行商务标计算。

商务标计算：根据商务标得分计算方法得出（小数点后保留2位小数，四舍五入）。

商务部分

| 1 | 采用低价优先法，即满足招标文件要求、商务报价最低的为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 商务标计算：根据商务标得分计算方法得出（小数点后保留2位小数，四舍五入）。 |
| --- | --- |

第十一条总分汇总：将供应商的技术资信得分之和与其商务得分相加即为该供应商的最终得分，评委会将对供应商按其评标得分的高低，由高到低依次推荐1至3名中标候选人。最终得分相同，投标报价低者，排名在前；得分且投标报价相同，技术资信得分高者，排名在前；本评标办法由招标人解释。

- 合同文本及主要条款

安徽省建设工程造价咨询合同

签订地点： 安 徽 省 蚌 埠 市

签订时间：      年    月   日

安徽省住房和城乡建设厅

制定

安徽省工商行政管理局

第一部分  合同协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程投资概算：

4. 工程规模：

二、咨询业务范围

1、主要内容包括：

（1）负责复核项目所有阶段预算、工程量清单及施工图预算，提出意见；

（2）对涉及该项目的前期及过程中涉及的迁改（不限于供电、供水、弱电、路灯、苗木移植等所有该项目的工程）费用的审核；

（3）提供工程预算定额有关的咨询服务；

（4）检查合同履行情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性；

（5）检查内控制度建立、执行情况。检查招标人是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度；设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度；费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用；

（6）检查工程设计变更、隐蔽工程、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。参与工程造价控制的有关会议，参加监理例会，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录。及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像、现场勘验和确认留取证据，确保计量准确和审核完整真实；

（7）掌握施工进度，参加形象进度验收，对形象进度拨款进行控制，杜绝出现超付工程款现象；

（8）每月对形象进度进行一次按施工图实际算量及组价的工作，并提供成果出具工程造价咨询报告，负责向业主单位、施工单位、监理单位宣传跟踪审计的程序、内容及要求，最大限度地达到控制工程投资的目的；

（9）对项目定价、材料定价、设备定价进行市场考察和审计确认，参与设备和材料的入库验收，加强设备、材料价格控制，尤其要对承包人（包括分包人）自行采购的设备、材料的价格进行检查；

（10）会同业主工地代表、监理人员和施工单位相关人员对施工中采用的新设备、新材料、新工艺、新技术进行确认，并监督其利用情况；

（11）编制竣工结算，审计施工单位的竣工结算，接受评审或复审，评审过关出具工程造价咨询报告；

（12）检查国家、省、市优惠政策的落实情况。检查各级政府给予该项目的优惠政策。相关部门是否贯彻执行。

2、具体工作包括：

(1)参加施工图纸会审

了解施工图纸变更情况，并对图纸会审内容进行造价评估，对于其中不合理的内容提出参考意见。

(2)对施工组织设计进行评估

对其中的主要施工方案进行经济分析，查看有无因施工组织问题而增加工程造价的内容，并对一些施工进度、工艺、方案提出合理化建议，进一步优化施工组织设计。

(3)工程进度款支付控制

根据工程进度进行工程计量，参与工程进度款支付控制，协助业主审核工程进度款并进行签证，及时向业主报告项目的资金使用情况。

(4)工程设计变更的审计与控制

对拟进行的工程设计变更进行计量与评估，分析拟进行的设计变更对造价的影响，从多方案变更中优选出实际可行、最经济合理的变更方案，并测算出设计变更可能造成的费用上的增减。尽量减少设计变更的发生，确需在施工中发生变更的，也要在施工之前变更，以避免索赔事件的发生，并对设计变更进行现场监督和重大事项记录，并简要载明变更产生的原因、背景、变更产生的时间，参与人、工程部位、提出单位等。为竣工结算提供详实可靠的资料。

(5)对工程签证单进行计量与评估

为保证隐蔽工程的及时签证、及时计量、及时评估、及时提请业主注意，在工程的施工过程中，全面掌握工程实况，检查隐蔽图像、隐蔽验收记录。检查隐蔽工程签证是否由设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到现场验收签字，直到手续完整、工程量与竣工图一致方可列入结算。做到签证在施工的同时就计算相应工作量，以有效避免事后纠纷。

(6)为重大材料采购提供询价服务

1、提供对材料、设备市场价的征询和审核服务，按照业主的要求及时准确的提供参考意见。对项目中特殊设备市场价进行征询。

2、对于材料价格的确认要注明采购价还是预算价，以避免采购保管费重复计取。

(7)工程决（结）算审计

工程竣工后按照业主的委托,组织审核小组对施工方提出的竣工结算进行审核，并出具审核报告（审核报告通过审计部门备案）。

②服务要求

中标单位在中标后不得随意变更中标造价工程师。如果出现特殊情况，确需更换的，应经业主同意，并且更换人员的资格、能力不得低于原中标人员。跟踪审计过程中要紧密服务工程进度需要，合同审核、设计工程变更、现场签证、索赔事项，3 个工作日完成；招标清单及施工图预算复核、进度款审核、造价咨询、市场询价事宜，5 个工作日完成；竣工结算，施工单位提供完整的结算资料后，60个工作日内出具报告。

三、咨询期限

计划开始日期：

计划工期:       个日历天。本项目跟踪审计服务期从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人，并在质保期满为止。工程结束后如遇国家、省、市等各级部门抽查项目审计资料，中标单位须积极配合澄清解释直至抽查结束，抽查过程中发现任何问题由中标单位自行承担。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合工程造价咨询的国家标准、行业标准、本省地方性标准，以及相应的规范、规程 标准。

五、咨询酬金

1、总跟踪审计服务费=工程结算审定价格（仅指施工部分费用不含设计等其他服务费用）×中标费率。

2、支付方式：工程开工后，每季度按监理、跟踪审计单位及业主审核确认实际完成的累计施工工程量产值×跟踪审计中标费率×70%支付跟踪审计费用。全部工程竣工完成决（结）算审计并出具完整审计报告（通过审计部门备案），移交全部审计资料至招标人后，按最终结算审计总额×中标费率支付全部尾款。 若由于招标人原因造成工程延期或施工范围缩小，中标人不得以此索赔。本项目无审减绩效。本项目计算基数指施工部分费用，不含设计费。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）通用合同条款；（2）专用合同条款；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于    年    月   日签订。

九、签订地点 ：本合同在 蚌埠市蚌山区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自  合同签订盖章后  生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，委托人   份，咨询人  份。

委托人：  (公章)                咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地    址：                     地    址：

邮政编码：                     邮政编码：

电    话：                     电    话：

电子信箱：                     电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账号：                         账号：

第二部分  通用合同条款

通用合同主要条款详见WF-2014-05安徽省建设工程造价咨询合同（示范文本）。

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款   。

1.2 标准和规范

适用于工程造价咨询的标准规范包括：  执行通用条款  。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  执行通用条款   。

1.2 联络

1.2.1委托人和咨询人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.2.2 委托人接收文件的地点：   ；

委托人指定的接收人为：        ；

委托人指定的电子邮箱：               。

咨询人接收文件的地点：                                ；

咨询人指定的接收人为：                              ；

联系电话：

电子邮箱：                。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人代表：

姓    名：        ；

身份证号：             ；

联系电话:               ；

电子信箱：             ；

委托人对委托人代表的授权范围如下：处理与本合同内容有关的一切事宜 。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的资料包括：纸质及电子版施工图纸等。

委托人向咨询人提供资料的期限为：执行通用合同条款。

关于委托人向咨询人提供资料的特别约定：        /     。

2.3 答复

2.3.1 委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为：执行通用合同条款。

2.3.2 关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人的特别约定：   执行通用合同条款   。

3. 咨询人

3.1 项目负责人

姓    名：

身份证号：

造价工程师注册证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

咨询人对项目负责人的授权范围如下：处理与本合同有关的一切事宜。

3.2 工程造价专业人员

3.2.1 咨询人提交工程造价专业人员任命文件及其注册证书或资格证书的期限：  按照通用条款执行  。

咨询人未提交为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明的违约责任：   按照通用条款执行  。

3.2.2 咨询人擅自更换工程造价专业人员的违约责任： 向发包人支付违约金合同价款的10%   。

3.2.3 咨询人安排的工程造价专业人员每月在施工现场的时间要求： 承担本工程项目人员须进驻现场，一级注册造价工程师（项目负责人）每月出勤不得少于5 天，其余人员每月出勤不得少于 15 天，所有人员（含项目负责人）出勤率为 100% ，如出勤天数不满足要求，项目负责任人每缺勤一天扣除 1000 元违约金，其他人员每缺勤一天扣除500元违约金，且不得因请假影响工程建设，否则业主有权进行处罚，直至清退出场，终止合同。

工程造价专业人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  /  。

3.2.4 咨询人无正当理由拒绝撤换工程造价专业人员的违约责任： 向发包人支付违约金合同价款的10%  。

4. 咨询业务范围和工作内容

见合同协议书咨询业务范围。

5. 咨询期限

5.1 咨询期限延误

5.1.1 因委托人原因导致咨询期限延误： 按照通用条款执行

5.1.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的计算方法为按照通用条款执行  。

因咨询人原因造成咨询期限延误，逾期完成咨询业务违约金的上限：  无  。

5.1.3 因第三人原因导致咨询期限延误

（1）因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形：   /    。

5.2 工程造价咨询成果文件交付期限

5.2.1咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数3份 。

委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限： 委托人未签章确认，不视为默认同意咨询人提交的异议  。

5.2.2因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的违约责任  /    。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

工程造价咨询成果文件质量标准：  符合国家、省市等政策、规范并符合委托人要求 。

6.2 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准，委托人相应减少咨询酬金的计算方法为：  双方协商解决  。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为：  /    。

7. 咨询酬金

总跟踪审计服务费=工程结算审定价格（仅指施工部分费用不含设计等其他服务费用）×中标费率。

8. 变更

8.1 变更的范围

（1）变更的其他情形：  /   。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起咨询酬金调整的计算方法:  无  。

8.3 咨询人的合理化建议

合理化建议奖励金额的比率：  无  。

合理化建议奖励的其他计算方法：  无  。

9. 违约

9.1 委托人违约

关于委托人违约解除合同的特别约定： /     。

因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的

约定：    /    。

9.2 咨询人违约

关于咨询人违约解除合同的特别约定：  /  。

因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：  /   。

- 争议解决

10.1 因项目建设发生的一切纠纷，导致发包方承担诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师费等任何费用，发包方均有权向承包方进行追偿。

10.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第	2种方式解决：

（1）向	/	仲裁委员会申请仲裁；

（2）向	蚌埠市人民法院起诉。

11. 补充条款 ： 无

## 第五章 投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投

标

文

件

项目名称：

投标人：          （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或个人印鉴章）

日期：    年   月   日

一．投标函及报价表

1.1投标函

致：            （招标人全称）

1.根据你方               （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方愿按招标文件的条件要求，承担本项目咨询服务。

2.我方已详细审核并认同全部招标文件，包括澄清修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同规定完成任务。

4.我方同意所提交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6.我方将与本投标书一起，提交人民币          作为投标保证金。

7.我单位承诺：不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2项规定的任何一种情形；若虚假承诺，自愿接受按弄虚作假处理。

投 标 人：                                    （盖单位公章）

法定代表人：                            （签字或个人印鉴章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

1.2报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |
| 序号 | 内容 | 填写内容 |
| 1 | 投标费率 | 大写： 小写： |
| 2 | 服务周期 |  |
| 备注 | 投标费率须保留二位小数 |  |

投 标 人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或个人印鉴章）

年     月     日

备注：

1、表中投标报价即为最终报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终报价，或表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

二．授权书委托

本授权书声明：               （投标人全称）授权本单位         （委托代理人姓名、职务）代表本单位参加          （项目名称），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投 标 人：              （盖单位公章）

法定代表人：      （签字或个人印鉴章）

年     月     日

法定代表人身份证影印件

委托代理人身份证影印件

注：本项目只允许有唯一的投标人委托代理人，委托代理人必须为投标单位正式员工。

三. 类似项目情况表

| 工程名称 | 项目性质 | 总投 资额 | 结构 类型 | 建筑面积 | 完成日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：              （盖单位公章）

年     月     日

四.工作方案

自行拟定

五.资格证明文件

1.营业执照

2.资质证书（如有）

3.投标人业绩证明材料（按招标文件及评标办法要求提供）

4.担任本工程项目负责人执业资格和拟投入本项目所有人员的资格证书等。（按招标文件及评标办法要求提供）

5.投标人认为应附的其他有关资料,以及评标办法要求提供的资料

六、承诺书

我单位在         （项目名称）投标中提供的投标被授权人，以及投标文件中确定的项目管理人员、服务人员等均与我单位具有劳动合同关系，为我单位的工作人员，且已依法缴纳社会保险，符合招标文件要求。

上述陈述的事实如有虚假，我单位同意承担全部法律责任，认可并接受对我单位作出的任何处理结果。

投 标 人：              （盖单位公章）

年     月     日

七、投标人无不良信用记录承诺书

我单位承诺提交投标文件前不存在以下情形（已经被撤销的除外）：

①被列入法院失信被执行人名单

②因拖欠农民工工资被列入“黑名单”

③存在重大税收违法行为

上述情形，以“信用中国”网站查询为准。

④被列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统网站查询为准。

⑤被列入政府采购严重违法失信行为名单且被限制投标的，以中国政府采购网站查询为准。

⑥被省级及以上行业监督部门给予行政处理限制该行业投标，被行业监督部门给予行政处罚限制该行业投标（以行政处罚决定书为准），被依法设立的各级公共资源交易综合管理部门在任何区域限制投标。

上述陈述的事实如有虚假，我单位同意承担全部法律责任，认可并接受对我单位作出的任何处理结果。

投 标 人：              （盖单位公章）

年     月     日

八．拟投入本项目人员配备汇总表

| 专 业 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 注册情况/注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人：              （盖单位公章）

年     月     日